**火炬园园区H座二楼连廊楼板层修复项目询价公告**

佛山火炬创新创业园有限公司就“火炬园园区H座二楼连廊楼板层修复项目”遴选施工单位，欢迎各符合项目要求的单位参与报价。

**一、项目简介**

本项目主要为建筑混凝土楼板，具体内容详见项目工程量清单。

1. **报价要求**

1.本项目最高限价为￥64173.75元。根据工程量清单进行报价。

2.报价人资质要求：具有建筑工程施工总承包叁级或以上；持有安全生产许可证。

3.报价时递交的资料应包含：公司营业执照、资质证书、安全生产许可证、报价及承诺函和清单报价。

**三、密封及盖章要求**

1.盖章要求：公司营业执照、资质证书、安全生产许可证、报价及承诺函和清单报价等均需加盖公司章。

2.密封要求，以上资料均应用档案袋封装黏贴密封条，并在封口处加盖公章。

**四、视为无效报价的情形**

1.不按本要求函第二点报价要求递交报价资料的。

2.报价时间超出规定时间的。

3.不响应“报价及承诺函”条款的。

4.不按本邀请函第三点进行密封的。

**五、评选方式**

最低价评选办法，若出现报价相同的则以现场随机抽签方式确定维修单位。

**六、递交文件报价时间及地点**

递交报价文件的时间：2020年8月28日17:30分前。

递交报价文件的地点：佛山市禅城区华宝南路13号火炬园D座一楼科技金融综合服务中心（佛山大学科技园）

联系人：卢生：0757—82109663 谢生：0757—82582347

佛山火炬创新创业园有限公司

招投标工作小组

2020年8月25日

**报价及承诺函**

**致：佛山火炬创新创业园有限公司**

我方根据贵司的要求，参与以下项目的报价，现为我方作郑重承诺及报价如下：

1. 项目名称：火炬园园区H座二楼连廊楼板层修复项目。
2. 我方对本项目总报价为小写\_\_\_ \_\_\_元，大写\_\_\_\_\_\_元（总价包干，含税费）。
3. 我方承诺在竞得该项目后，将严格按照贵司的要求完成项目工作。
4. 完全认可贵司对该项目服务单位的选择结果，同时清楚理解到仅凭报价或单一竞争优势并非是决定服务资格的唯一依据。
5. 我方已依法健全的财务会计制度、缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购方提交近三个月内的相关缴费证明，以便核查。
6. 我司承诺均已经过认真、严格的审核，其内容已充分表达了我方的真实意愿，没有任何遗漏、虚假、侵权之处，若出现违背诚实信用和商业道德之行为，或因我方行为不当而损害了贵司的合法权益，愿独自承担相应的法律责任。
7. 本承诺函自递交之日起有效期不少于60天，并且一旦双方对该项目确立合同关系后，本承诺效力及范围有效期则相应延长至我方与贵司签订的合同规定的期限和作为合同的补充文件。

承诺方单位名称： （公章）

联系人：

联系电话：

承诺日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **园区H座二楼连廊楼板层修复工程量清单** | | | | | | |
| 序号 | 工程项目 | 单位 | 数量 | 综合单价约 | 合计金额约 | 备注 |
| 1 | 模板拆装 | ㎡ | 51 |  |  | （含支撑） |
| 2 | 新增钢筋制作 | ㎡ | 51 |  |  | （φ12间距150双层双向，四面打孔，植筋胶固定）含原钢筋网除锈处理 |
| 3 | 浇注混凝土，270厚 | ㎡ | 51 |  |  | （人工运输及浇注）C30专用混凝土 |
| 4 | 涂刷防水3遍 | ㎡ | 51 |  |  | 水泥砂浆加防水B料制作斜坡、JS复合防水涂料油3遍。 |
| 5 | 楼板层喷涂 | ㎡ | 81 |  |  | 楼板层喷涂，与原连廊保持一致 |
| 6 | 二楼平台地砖铺贴 | ㎡ | 62 |  |  | 打凿原地砖地面，铺贴布纹砖，与原通道保持一致 |
| 7 | 二楼楼板层顶部地砖铺贴 | ㎡ | 51 |  |  | 铺贴布纹砖，与原通道保持一致 |
| 8 | 照明灯安装 | 项 | 2 |  |  | 线路敷设及灯具安装（白色吸顶灯） |
| 9 | 排水管 | 项 | 1 |  |  | （含接驳排水管及地漏） |
| 10 | 垃圾清理及外运 | 项 | 1 |  |  | 现场垃圾清理、清扫，清运，垃圾外运 |
| 11 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 12 | 税金 |  | 9% |  |  |  |
| 13 | 合计 |  |  |  |  |  |