**火炬园E、F座禁毒教育基地渗漏水维修项目**

**（施工单位选取）询价公告**

佛山火炬创新创业园有限公司就“火炬园E、F座禁毒教育基地渗漏水维修项目（施工单位选取）”遴选施工单位，欢迎各符合项目要求的单位参与报价。

**一、项目简介**

1、工程概况：

禁毒教育基地西边中间位置；禁毒教育基地展厅位置；禁毒教育基地监控室门口位置；禁毒教育基地会议室位置，共计4处出现渗漏水的情况。造成漏水情况主要原因为E、F座二楼平台排水沟原防水层老化，平台部分地方坡度低，造成积水等原因造成渗漏，对该区域进行防渗漏处理。

**二、报价及要求**

1.本项目最高限价：4.3万元，项目报价为固定总价，根据工程量清单进行报价。

2.本项目费用包含工程垃圾清运、税金、质保费用等。报价人需按采购方提供的“工程量清单”及“报价及承诺函”格式进行报价。

3.报价人应具备建筑装修装饰工程专业承包乙级或以上资质，或建筑工程施工总承包乙级或以上资质。

4.报价人应持有安全生产许可证。

5.合同工期：自合同签订之日起，20个日历日内完成竣工验收。

6.付款方式：验收合格后支付合同价97%,保修期两年，质保期到期付清3%质保金。

7.质量及安全要求：符合国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格或以上验收标准。

8.负责本项目渗漏水修复工作的中标单位必须在中标后二个日历日内到现场进行实地查看，三个日历日内提交施工方案，确保施工过程中人员及其他附属物的安全。

9.报价时递交的资料应包含：公司营业执照、资质证书、安全生产许可证、报价及承诺函和报价清单。

**三、密封及盖章要求**

1.盖章要求：公司营业执照、资质证书、安全生产许可证、报价及承诺函、工程量清单等均需加盖公司章。

2.密封要求，以上资料均应用档案袋封装黏贴密封条，并在封口处加盖公章。

**四、视为无效报价的情形**

1.不按本要求函第二点报价要求递交报价资料的。

2.报价时间超出规定时间的。

3.不响应“报价及承诺函”条款的。

4.不按本邀请函第三点进行密封的。

**五、评选方式**

最低价评选法，若出现报价相同的则以现场随机抽签方式确定中标单位。

**六、递交文件报价时间及地点**

递交报价文件的时间：2021年6月15日17:30分前。

递交报价文件的地点：佛山市禅城区华宝南路13号火炬园D座一楼科技金融综合服务中心（佛山大学科技园）

联系人：洪生、谢生：0757—82582347

佛山火炬创新创业园有限公司

招标工作小组

2021年6月10日

**报价及承诺函**

**致：佛山火炬创新创业园有限公司**

我方根据贵司的要求，参与以下项目的报价，现为我方作郑重承诺及报价如下：

项目名称：

1. 我方对本项目所报总价（含税）为￥ 元。
2. 我方承诺在竞得该项目后，将严格按照贵司的要求完成项目相关工作。
3. 完全认可贵司对该项目施工单位的选择结果，同时清楚理解到仅凭报价或单一竞争优势并非是决定服务资格的唯一依据。
4. 我方已依法健全的财务会计制度、缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购方提交近三个月内的相关缴费证明，以便核查。
5. 我司承诺均已经过认真、严格的审核，其内容已充分表达了我方的真实意愿，没有任何遗漏、虚假、侵权之处，若出现违背诚实信用和商业道德之行为，或因我方行为不当而损害了贵司的合法权益，愿独自承担相应的法律责任。
6. 本承诺函自递交之日起有效期不少于60天，并且一旦双方对该项目确立合同关系后，本承诺效力及范围有效期则相应延长至我方与贵司签订的合同规定的期限和作为合同的补充文件。

承诺方单位名称： （公章）

联系人：

联系电话：

承诺日期： 年 月 日

附件：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单** | | | | | | |
| **工程名称：火炬园E、F座禁毒教育基地渗漏水维修** | | | | | | |
| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 清理旧排水沟 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 凿除旧排水沟保护层及防水层 | 米 | 142 |  |  |  |
| 3 | 原排水沟防水施工 | 米 | 142 |  |  |  |
| 4 | 原排水沟保护层施工 | 米 | 142 |  |  |  |
| 5 | 凿除天面地砖 | ㎡ | 21 |  |  |  |
| 6 | 防水施工 | ㎡ | 21 |  |  |  |
| 7 | 铺贴新地砖 | ㎡ | 21 |  |  | 含地砖 |
| 8 | 开凿新排水沟 | 米 | 13 |  |  |  |
| 9 | 新排水沟防水施工 | 米 | 13 |  |  |  |
| 10 | 新排水沟保护层施工 | 米 | 13 |  |  |  |
| 11 | 安装排水石块 | 米 | 13 |  |  | 含排水石块 |
| 12 | 工程垃圾清运 | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 14 | 税金（9%） |  |  |  |  |  |
| 15 | 总计（元） |  |  |  |  |  |