- 佛山火炬创新创业园有限公司

- 施工招标文件

项目名称：火炬园H座首层鲜康达餐厅及D座二楼东中干国际租赁

场地电力线路增容安装工程项目

项目编号：HJY2024-GC-CG301

招 标 人：佛山火炬创新创业园有限公司

联 系 人：谢生、洪生    联系电话: 0757-82109663

E—mail： fshjcxcyy@163.com

2024 年  3  月

目录

佛山火炬创新创业园有限公司	1

施工招标文件	1

投标文件否决性条款摘要	3

投标无效、中标无效的认定及处理	4

第一章  投标邀请函	6

第二章 投标人须知	9

第三章 评标办法（综合评价法）	24

第四章 合同条款及格式	32

第五章 工程量清单	63

第六章 图纸	64

第七章 技术标准和要求	65

第八章 投标文件格式	66

# 投标文件否决性条款摘要

提示：本摘要是本邀标文件(含邀标文件的澄清、修改、补充文件等)中涉及的所有否决性条款的集中列示，包括：邀标文件规定的在开标会上当场宣布投标文件不予受理或为无效投标的情形，初步评审、详细评审阶段发现重大偏差的情形。除出现本摘要集中列示的否决性条款规定的情形以外，投标文件出现的其他任何情形均不得作否决处理。邀标文件中有关否决性条款的阐述与本摘要所列内容不一致的，以本摘要列示的内容为准。

如招标人通过邀标文件的澄清、修改、补充文件予以增加否决性条款的，招标人应当重新编写本摘要内容，将新增否决性条款列入本摘要，并发布新的完整的《投标文件否决性条款摘要》。否则，增加的否决性条款无效。

评标委员会应将在初步评审阶段和详细评审阶段发现的投标文件中的重大偏差情况列入评标报告中的“否决投标情况说明”，对该投标文件作否决处理；对于发现的其他偏差情况应列入细微偏差，向招标人提出相关意见和建议，但不得对该投标作否决处理。

一、在开标会上，判定投标文件不予受理或为无效投标的情形（由招标人负责判定）：

（一）判定投标文件不予受理的情形：

1、未按规定办理投标报名手续的；

2、投标文件在投标截止时间以后送达或者未送达指定地点；

3、投标文件外封套上载明的投标人名称与报名时登记的投标人名称不一致（已在工商行政管理部门及建设行政主管部门办理了工商更名登记手续及相关证书更名手续的除外）；

4、投标人授权代理人以及邀标文件有要求必须到场出席开标会的特定人员，未按邀标文件要求到场或未能按邀标文件要求提供身份证明文件的；

5、投标文件未按要求密封、标记，或因错放或密封不牢靠而造成提前开封的，具体要求见本邀标文件相应条款。

注：投标文件出现上述情形被判定不予受理的，招标人将原封退回该投标文件。

（二）宣布投标文件为无效投标的情形：

1、投标文件中投标人名称与报名登记的名称不符的（已在工商行政管理部门及建设行政主管部门办理了工商更名登记手续及相关证书更名手续的除外）；

2、投标文件的装订不符合要求，具体要求见本邀标文件相应条款；

3、投标文件的份数不满足要求，具体要求见本邀标文件相应条款；

4、未在投标函上填写投标报价或投标文件中投标函以汉字形式（大写金额）记载的投标报价高于招标控制价。

注：投标文件出现上述情形在开标会上被宣布为无效投标后，不再经评标委员会确认，亦不进入评标程序，该投标文件不予退回。

二、初步评审阶段和详细评审阶段有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

1、投标人不符合国家或者邀标文件规定的资格条件；

2、投标文件不符合邀标文件投标人须知前附表和评标办法前附表的要求；

3、评标委员会要求澄清、说明、补正，投标人拒不进行澄清、说明、补正的；或评标委员会根据评标办法对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正后的投标报价；

4、投标文件附有明显有失公允，招标人不能接受的条件；

5、投标人有以他人的名义投标、串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

6、技术标（如有）经评标委员会评审为不合格的；

7、法律、法规、规章规定的其他情形。

注：以他人的名义投标、串通投标、弄虚作假的行为认定

（1）使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。

（2）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

①投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

②投标人之间约定中标人；

③投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

④属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

⑤投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（3）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤不同投标人的投标文件相互混装；

（4）投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

①使用伪造、变造的许可证件；

②提供虚假的财务状况或者业绩；

③提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

④提供虚假的信用状况；

⑤其他弄虚作假的行为。

- 投标无效、中标无效的认定及处理

一、投标无效的情形（包括但不限于）：

（一）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人参加投标的；

（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标的；

（三）投标人发生合并、分立、破产等重大变化，不再具备资格预审文件、邀标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的；

（四）投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的；

（五）投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（六）投标人向招标人或者评标委员会成员行贿的；

（七）投标人受到财产被查封、冻结或者被责令停产停业、吊销营业执照、取消投标资格等处罚的其他违法行为。

投标被确认无效的，在评标过程中，相关投标应当被否决；在中标候选人公示阶段，应当取消其中标资格；已发出中标通知书的，中标无效。

二、中标无效的情形（包括但不限于）：

（一）招标人接受未通过资格预审的单位或者个人参加投标的；

（二）招标人接受应当拒收的投标文件的；

（三）招标人向他人透露已获取邀标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底，影响中标结果的；

（四）投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；

（五）投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（六）招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的，依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的。

中标被确认无效的，按照《招标投标法》第64条规定，由招标人从符合条件的其他中标候选人中确定中标人或者重新招标。

- 第一章  投标邀请函

1.招标条件

火炬园H座首层鲜康达餐厅及D座二楼东中干国际租赁场地电力线路增容安装工程项目已获火炬园公司批准启动，招标人为佛山火炬创新创业园有限公司，建设资金来自企业自筹。项目已具备招标条件，现对该工程进行内部邀请招标。各投标人可通过“佛山火炬创新创业园有限公司”官方网站下载获取项目招标文件等资料，下载获取招标文件后则视为受到邀请的投标人，具有参与项目投标资格。

2.工程概况与招标范围

2.1 建设地点：佛山市禅城区华宝南路13号。

2.2 项目建设规模：本项目属于一般小型电力增容项目。

2.3 计划工期：20日历天，计划开工时间：实际开工日期以发包人发出的开工通知为准，

竣工验收日期不因雨天、假期及办理各方面的手续等因素而延后，计划竣工日期： /

2.4 招标控制价（最高投标限价）：￥527,639.14元,其中包含绿色施工安全防护措施费￥20,126.98元。

2.5 本招标工程共分  1   个标段，具体内容详见施工图纸及工程量清单。

2.6 承包方式：包工、包料、包工期、包安全、包文明施工，R综合单价包干□固定总价

包干。

2.7 工程质量要求：执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到 合格 验收质量等级标准。

2.8 安全文明施工要求: 符合国家、省、市安全生产、文明施工管理相关规定。

3.资格审查方式

本工程采用“资格后审”的方式确定合格投标人。

4.投标人资格要求

投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉，具体要求如下：

4.1 法人资格

投标人应具有独立法人资格并依法取得营业执照，营业执照处于有效期。

4.2 对投标人企业资质要求

4.2.1投标人须具备下列资质之一：

①具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级或以上（含三级）资质；

②具备建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包三级或以上（含三级）资质；

③具备建设行政主管部门颁发的机电工程施工总承包三级或以上（含三级）资质。

4.2.2本工程不接受联合体投标。

4.3 投标人须持有有效的《安全生产许可证》。

4.4 对投标人业绩要求：投标人自本项目发布招标公告（投标邀请函）之日起往前推算，三年内须具有至少三个类似项目业绩。

4.5对投标人企业的信誉要求

4.5.1 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。（此处所指的“冻结”，是

指被“冻结”的财产影响到投标人或潜在投标人的履约能力。其中财产被全部冻结

的，应当不具备投标资格；财产被部分冻结但不影响投标人对本项目履约能力的，

具备投标资格）。

4.5.2 没有受到取消投标资格的行政处罚。（此处所指的“处罚”，是指依据《中华人民共和国行政处罚法》作出的有关取消投标资格的行政处罚，且该行政处罚信息已按照行政执法公示制度公开，除此之外，其他以通知、通报等形式或依据规范性文件对投标人投标资格作出的限制，不属于此处所指的“处罚”范畴）。

4.5.3在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题或重大安全生产事故。

（此处“骗取中标”是指依据《中华人民共和国行政处罚法》所作出的《行政处罚决定书》中所认定的违法行为；“严重违约及重大工程质量问题或重大安全生产事故”则以司法、仲裁机构等出具的生效文件予以认定，其中的“重大”工程质量问题或“重大”安全生产事故，是指生效文件认定的“重大”事故等级达到《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的标准；“最近三年”是指该项目招标公告/投标邀请函发出之日起往前顺推三年，以《行政处罚决定书》或司法、仲裁机构等出具的生效文件的落款时间为准）。

4.5.4根据佛山市中级人民法院《启用执行联动机制决定书》和《协助执行通知书》的要

求，投标人若为名单上的失信被执行人，不得参加本工程项目投标。

4.5.5根据《佛山市发展和改革局等8部门关于在公共资源交易事项中进行信用信息查询

和实施联合奖惩的通知》（佛发改信用〔2019〕1号），对被佛山市公共信用信息

管理系统列入失信名单的投标人，不得参加投标。

5.投标确认

5.1投标人在获取招标文件等资料后，必须在2024年 3 月 25  日17时00分前将“投标确认函”发送至电子邮箱：fshjcxcyy@163.com 确认是否参与项目投标，明确不参加或逾期未进行确认的将失去投标资格。

- 6.投标文件的递交

6.1投标文件递交的截止时间

6.1.1投标文件递交的截止时间：  2024  年  3  月 26  日 9 时  30 分（北京时间）。

6.1.2开标时间：  2024  年  3  月 26   日  9 时  30 分（北京时间）。

6.1.3递交投标文件起止时间与开标时间是否有变化，请密切留意招标澄清（答疑）、补充、修改等文件中的相关信息。

6.2投标文件递交地址：投标人应于投标截止时间前将投标文件密封送达广东省佛山市禅城区华宝南路13号火炬园D座二楼佛山火炬创新创业园有限公司。

- 7.异议与投诉

7.1 若潜在投标人或其他利害关系人认为本公告及邀标文件的内容违法违规或不公平、不公正，损害其利益的，可以向招标人提出异议（异议应当在投标截止时间3日前提出）。

7.2 潜在投标人或其他利害关系人应当充分重视异议、投诉提出的时限，避免异议权、投诉权因时效原因而灭失。

- 8.其他

8.1投标人要求澄清邀标文件，以及招标人的澄清（答疑）、补充、修改等文件一律通过佛山火炬创新创业园有限公司官网发布或发至投标人邮箱。各投标人应随时关注，及时留意佛山火炬创新创业园有限公司官网发布的信息及文件或邮箱，否则所造成的一切后果由投标人自负。

8.2关于不再邀标或重新邀标

8.2.1至投标截止时间，参与本项目投标的人数达不到三家的，或通过初步评审的投标人不足三家的，招标人将重新组织招标。

8.2.2联系两次招标均失败的，招标人将不再组织项目招标。

8.3 本次招标采用的评定标办法是  综合评分法   。

- 9.联系方式

招 标 人：佛山火炬创新创业园有限公司

地    址：广东省佛山市禅城区华宝南路13号

邮    编： 528000

联 系 人： 谢生 、洪生

电    话：  0757—82109663

电子邮件： fshjcxcyy@163.com

2024  年 3  月 20  日

- 第二章 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.4 | 工程名称 | 火炬园H座首层鲜康达餐厅及D座二楼东中干国际租赁场地电力线路增容安装工程项目 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体 投标 | √ 不接受 接受，联合体投标人除应符合投标人应当具备的资格条件外，还应遵守以下规定：/ |
| 1.11 | 分包 | √ 不允许 允许，分包内容要求： 分包金额要求： 接受分包的第三人资质要求： |
| 1.12 | 偏离 | √ 不允许 允许，可偏离的项目和范围见第七章“技术标准和要求”； 允许偏离最高项数： 偏差调整方法： |
| 3.2.3 | 招标控制价（最高投标限价）及其 计算方法 | 计算方法：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）和《佛山市建设工程计价办法（2018）》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》；。 招标控制价（最高投标限价）金额为：￥527,639.14元,其中绿色施工安全防护措施费￥20,126.98元。具体费用见下表： 序号; 费用名称; 计费基础; 费率. 一、规费和税金. 1; 增值税销项税额; 分部分项合计+措施合计+其他项目; 9%. 二、绿色施工安全防护措施费和暂列金（元）. 序号; 单项工程名称; 绿色施工安全防护措施费; 暂列金. 1; 火炬园H座首层鲜康达餐厅及D座二楼东中干国际租赁场地电力线路增容安装工程项目; ￥20,126.98; /. 1.绿色施工安全防护措施费、专业工程暂估价及暂列金额为不可竞争费，投标人在报价中必须包含且不得更改该金额。 注：编制投标文件时，规费、税金须按规定的费率计算，否则按无效标处理。绿色施工安全防护措施费、专业工程暂估价及暂列金额为不可竞争费，投标人在报价中必须包含且不得更改该金额，否则其投标无效。 |
| 3.2.6 | 合同价款的调整 | 按合同相关条款规定执行。 |
| 3.4.1 | 投标有效期 | 提交投标文件截止之日起 90 天。 |
| 3.5.1 | 投标保证金 | 本项目不设置投标保证金 |
| 3.6.3 | 近年完成的类似项目业绩年份要求 | £ 无 R 近三年（指2021年3月至2024年3月） |
| 3.7 | 是否允许递交备选投标方案 | √不允许 允许，备选投标方案的编制要求： |
| 3.8.3 | 投标文件签字、盖章要求 | 1.招标文件提供的投标文件格式中规定要求签字、盖章的地方均须由投标人的法定代表人或其委托代理人亲笔签字（不得使用个人印章、签名章或其他电子制版签名代替）、加盖投标人公章（不得使用其他代章）。投标文件装订成册后须加盖骑缝章。 2.投标文件中需签字的，投标人应按要求使用“正楷体”进行签字，不得使用艺术字体、草书等难以辨识的字体，否则视为未按规定要求签字，相应后果由投标人承担。 |
| 3.8.4 | 投标文件份数 | 投标文件：正本一份，副本四份，共五份； 投标文件电子版： 1 份（以U盘形式提交）。 注：副本可以是正本签字盖章后的复印件，但必须清晰可辨；当副本与正本不一致时以正本为准。 |
| 3.8.5 | 装订要求 | 按照投标人须知第 3.1.1 项规定的投标文件组成内容，投标文 件应按以下要求装订： 1、投标文件装订为一册。 2、采用 书式胶装 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页， 不得采用活页装订。如投标文件过厚可分册装订，但必须标明分册顺序。 |
| 4.1 | 投标文件的密封 | 投标人投标时递交的投标文件共 1 包，其标记和密封要求如下： - 投标文件正、副本应使用一个密封封套进行包装，封套格式 - 详见第八章，在封套的封口处加贴封条并骑缝加盖投标人（联合体牵头人）单位公章。 注：投标文件未按上述规定进行密封及标记的，招标人有权不予 受理。对因错放或密封不牢靠而造成的提前开封的投标文件，招 标人有权予以拒绝，并退还给投标人。招标人不承担由此造成的 投标文件提前开封的责任。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 1.评标委员会构成：共5人，由招标人组建。 |
| 6.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是 √否，推荐 2 名中标候选人，并列出评标排名次序。 否，推荐 名定标候选人。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 工程预付款及进度款拨付方式 |  |
|  | 1.签订合同后5天内支付至合同总价的30%（预付款）； 2.电缆全部到了施工现场并经发包方确认后支付至合同总价50%； 3.整体工程完成，竣工验收合格后支付至合同总价的80%； 4.项目竣工验收合格，确定工程项目最终结算金额（以委托第三方审定结算报告，双方确认为准），支付到最终结算总金额的97%；剩余3%为质保金，24个月责任缺陷期满后，如无发生质量或服务扣款，则在收到乙方支付质保金请款申请一次性无息付清。 |  |
| 10.2 | 质量保修期：24个月。 |  |
| - 10.3 | - 中标单位在施工期间不得影响园区企业的正常工作，若园区有重要会议或重要接待宾客时，中标单位应无条件配合控制施工噪音或临时性暂停施工，并不得以此为由拖延项目工期。 |  |
| - 10.4 | - 1.制定切实可行的施工人员组织架构和施工及技术组织计划，保证施工人数和设备的投入。 - 2.保证安全文明施工措施费用的投入； 3.施工图中所有主材、设备进场前必须由发包方及工程监理单位选样确认，方能进场。 4.必须做足施工安全措施，不可发生安全生产事故。 5、承包人需按时支付农民工工资，如没有按时支付，发包人可以直接代支付农民工工资，并从工程款中扣除。 |  |

注：（1）本表内容须与投标人须知正文对应条款的内容一起阅读理解，如有不一致且不互相解释的内容时，以本表内容为准。

（2）对招标文件其余内容如需进行补充、删除或修改的，可统一写入投标人须知前附表，并注明是对招标文件何部分的何章何节何条款进行的补充 、删除或修改。

- 投标人须知正文

- 1. 总则

- 1.1 工程概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本工程已具备招标条件，现对本工程施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见招标公告/投标邀请函。

1.1.3 本标段招标代理机构：见招标公告/投标邀请函。

1.1.4 本招标项目名称：见招标公告/投标邀请函。

1.1.5 本招标项目建设地点：见招标公告/投标邀请函。

- 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见招标公告/投标邀请函。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

- 1.3 招标范围、计划工期、承包方式、质量要求和安全要求

1.3.1 本次招标范围：见招标公告/投标邀请函。

1.3.2 计划工期：见招标公告/投标邀请函。

1.3.3 承包方式：见招标公告/投标邀请函。

1.3.4 质量要求：见招标公告/投标邀请函。

1.3.5 安全、文明施工要求：见招标公告/投标邀请函。

- 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉，详见本工程项目招标公告/投标邀请函。

1.4.2 如本工程项目招标公告/投标邀请函规定接受联合体投标的，应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）与本招标项目的监理人或代建人同为一个法定代表人的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人相互控股或参股的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人相互任职或工作的；

- 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

- 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者 应对由此造成的后果承担法律责任。

- 1.7 语言文字

招标文件、投标文件和与投标文件有关的所有文件均应使用中文。专用术语使用外文

的，应附有中文注释。

- 1.8 计量单位

除工程规范另有规定外，招标文件和投标文件所有计量均采用中华人民共和国法定计

量单位。

- 1.9 踏勘现场

1.9.1 不统一组织踏勘现场，投标人可根据需要自行到项目现场进行踏勘。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

- 1.10 投标预备会

不召开。

- 1.11分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

- 1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

- 2. 招标文件

- 2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）投标文件否决性条款摘要；

（2）投标无效、中标无效的认定及处理；

（3）招标公告/投标邀请函；

（4）投标人须知；

（5）评标办法；

（6）工程量清单；

（7）图纸(如有）；

（8）技术标准和要求；

（9）投标文件格式；

（10）投标人须知前附表规定的其他材料；

（11）本工程项目发布的澄清（答疑）、修改及补充通知。

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清（答疑）、修改、补充，构成招标文件的组成部分。当招标文件、招标文件的澄清（答疑）、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

2.1.2 发布招标公告/投标邀请函、招标文件、澄清文件、图纸、工程量清单等资料将通

过佛山火炬创新创业园有限公司官网发布或直接发至各投标人电子邮箱。

2.1.3 招标文件一经在佛山创新创业园有限公司官网或直接发至投标人邮箱，均视作已发

放给所有投标人。

2.1.4 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的合法有效性，以及招标文件的所有内容，认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等。若投标人的投标文件没有按招标文件要求递交全部资料，或投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以否决，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异使之成为具有响应性的投标文件。

- 2.2 招标文件的澄清（答疑）

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，可将书面资料发至招标人邮箱进行询问并致电告知，邮箱：fshjcxcyy@163.com，电话：0757—82109663。

2.2.2 澄清（答疑）须经招标人盖章确认后，方可在佛山火炬创新创业园有限公司官网发布或发至各投标人邮箱。

2.2.3 招标澄清（答疑）文件一经在佛山火炬创新创业园有限公司官网发布或发至各投标人邮箱，视作已发放给所有投标人，各投标人应随时关注项目信息，及时登录邮箱查看，否则所造成的一切后果由投标人自负。

- 2.3 招标文件的修改、补充

2.3.1 招标文件发出后，招标人可以对招标文件进行必要的修改或补充，并上传至“佛山火炬创新创业园有限公司官网发布或发至各投标人邮箱。

2.3.2 招标修改、补充文件须经招标人盖章确认后，方可在佛山火炬创新创业园有限公司官网发布或发至各投标人邮箱。

2.3.3 招标修改、补充文件一经在佛山火炬创新创业园有限公司官网发布或发至各投标人邮箱，视作已发放给所有投标人，各投标人应随时登录邮箱查看，否则所造成的一切后果由投标人自负。

- 2.4 招标文件的效力

2.4.1 招标文件（澄清、答疑、修改、补充等）须经招标人盖章确认。

2.4.2 招标文件是招标人发出的要约邀请，投标人参加投标均视为承认招标公告/投标邀请函、招标文件及附件的所有条款,并承诺一旦中标将按招标文件、投标文件、合同条款及格式、技术规范要求的质量和进度完成全部委托任务。

- 3. 投标文件

- 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件由资信标（含资格审查资料）、技术标、经济标组成，应装订成一册。

3.1.2 资信标（含资格审查资料）应包括下列内容：（详见第八章投标文件格式）

3.1.3 技术标标应包括结合招标文件要求进行编制（详见“第三章评标办法”“第八章投

标文件格式”）。

3.1.4 经济标应包括下列内容：（详见第八章投标文件格式）

- 3.2 投标报价

3.2.1 招标人按照招标施工图纸制定工程量清单，该清单载于本招标文件第五章中。投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

工程量清单的组成、编制、计价、格式、项目编码、项目名称、工程内容、计量单位和工程量计算规则按照招标人给出的工程量清单及2013年中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）及2018年《广东省建设工程计价依据》执行。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3 招标人设有招标控制价（最高投标限价）的，投标人的投标报价不得超过招标控制价（最高投标限价），招标控制价（最高投标限价）及其计算方法在投标人须知前附表中载明。绿色施工安全防护措施费、专业工程暂估价及暂列金额为不可竞争费，投标人在报价中必须包含且不得更改该金额。投标单位的报价不得低于其成本价或高于招标控制价（最高投标限价）。

3.2.4 投标人按照招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填报单价或合价的工程项目，视为完成该工程项目所需费用已包含在其它有价款的竞争性报价内，在实施后，招标人将不予支付。

3.2.5 投标人的投标总报价，应是完成招标范围内已列明工作的全部费用，包括但不限于完成工作的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、风险费以及政策性文件规定费用等，不得以任何理由予以重复计算。

招标人提供的工程量清单或招标文件其他部分中有关规费、暂列金额、暂估价、绿色施工安全防护措施费等非竞争性项目明列了单价或合价的金额的，投标人应按照明列的单价或合价的金额报价。

3.2.6 投标人一旦中标，投标人对招标人提供的工程量清单中列出的工程项目所报出的综合单价和总价措施项目金额（总价措施项目金额必须单列，没有单独列出的，视为已经包含在投标报价中），在工程结算时将不得变更，即在施工过程中即使工程量清单项目的工程量发生变更，中标投标文件列出的综合单价和总价措施项目金额也不发生改变。

3.2.7 工程项目变更或增减时，变更或增减工程项目的工程量清单单价的确定办法：见投标人须知前附表。

3.2.8 投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

3.2.9 属于投标人自行采购的主要材料、设备，招标人应当在招标文件中提出材料、设备的技术标准或者质量要求。如果必须引用某一生产供应者的技术标准才能准确或者清楚地说明拟招标项目的技术标准时，可以引用不少于3个同等档次品牌或者生产供应商，供投标人报价时选择，引用品牌或者生产供应商名称前应当加上“参照或相当于”的字样，引用的货物品牌或者生产供应商在市场上应当具有可选择性。

- 3.3 投标货币

本工程投标报价采用的币种为人民币。

- 3.4 投标有效期

3.4.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件。

- 3.5 投标保证金（如有）

3.5.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

（1）投标人须按本须知前附表中规定的方式和金额提交投标保证金。

（2）投标人须在本须知前附表中规定的时间前，按规定的办法提交投标保证金。

3.5.2 投标保证金的有效期与退还

（1）投标保证金在投标文件有效期内保持有效，招标人如果按本须知第3.4.2款的规定延长了投标文件的有效期，则保证金的有效期也相应延长；

（2）招标人应当在中标通知书发出之日起五日内，将投标保证金退回中标候选人以外的投标人，或由招标人退还中标候选人以外的投标人的投标保函；

（3）招标人应当在书面合同订立之日起五日内，将投标保证金退回中标人和其他中标候选人，或由招标人退还中标人和其他中标候选人的投标保函。

3.5.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标截止后投标人撤销其投标文件的；

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同的；

（3）中标人在签订合同时向招标人提出附加条件的；

（4）中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的。

- 3.6 资格审查资料

3.6.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照（副本）、资质证书（副本）、企业安全生产许可证、类似项目业绩证明材料等材料的复印件并加盖投标人公章。

3.6.2 “近年财务状况”（如有）应附相关证明材料，具体证明材料和年份要求见招标公告/投标邀请函。

3.6.3 “近年完成的类似项目业绩”（如有）应附相关证明材料，具体证明材料和年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

注：各项业绩证明材料的内容须能清楚反映项目名称、中标人或承包人、中标金额或合同金额，以及本章规定的关键特征信息，如前述证明材料不能清晰反映本章规定的关键特征信息的，还须提供该项工程业绩的业主证明并须附有业主方的联系人及联系电话。

3.6.4 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.6.1款至第3.6.3款规定的表

格和资料应包括联合体各方相关情况。

- 3.7 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

- 3.8 投标文件的编制

3.8.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.8.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。在此基础上，投标文件可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.8.3投标文件正本应用不褪色的材料书写或打印，招标文件提供的投标文件格式中规定须签字盖章处，均应由投标人的法定代表人或其委托代理人亲笔签字并加盖投标人单位公章。由委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，否则，所有改动之处均应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人亲笔签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.8.4投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。投标文件的副本可以是正本签字盖章后的复印件，但必须清晰明辨。

3.8.5投标文件的具体装订要求见投标人须知前附表规定。

- 4. 投标

- 4.1 投标文件的密封和标记

纸质投标文件的密封和标记要求详见投标须知前附表。

- 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在招标公告/投标邀请函规定的时间地点递交投标文件。

- 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，以投标截止时间前最后一次递交的投标文件为准。

4.3.2 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3.8款、第4.1款、第4.2款规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.3.3 投标人依法撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内办理退还已收取的投标保证金及银行同期存款利息（扣除银行手续费）。

- 5. 开标

- 5.1 开标时间和地点

开标当日，投标人可结合实际选择是否到场参加开标会。投标人如到场参与开标的，其法定代表人或授权代理人应在投标截止时间前到场，并带齐个人身份证原件当场提交与核验（所有个人身份证原件于开标会现场查验后当场退还）。

- 5.2 开标程序

5.2.1 主持人按下列程序对投标文件进行开标：

（1）宣布开标纪律，介绍参加开标会的人员；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）按照招标文件的规定检查投标文件的密封情况；

（4）工作人拆封投标文件进行唱标。

（5）招标人代表做好开标一览表登记，并由各投标代表签字确认。

（6）开标结束。

5.2.2 评标委员会成员不得参加开标会议。

- 5.3 开标异议

5.3.1 投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

5.3.2 当开标过程发生争议无法确定投标文件的有效性时，则提交评标委员会裁决。

- 6. 评标

- 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等

方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当主动提出回避：

（1）与招标项目的投标人有直接利害关系，可能影响投标公正评审的；

（2）法律法规规定的其他情形。

- 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 6.4 推荐中标候选人

评标委员会按照招标文件要求推荐中标候选人，中标候选人的人数见投标人须知前附表。

- 7. 公示

- 7.1中标候选人、评标过程及评标结果公示

7.1 .1招标人应当自收到评标报告之日起3日内将评标结果和中标候选人投标文件在佛山

火炬创新创业园有限公司官网公示，公示期为1日。

7.1.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出

异议，且异议应当针对评标结果的全部问题一次性完整提出。招标人应当自收到异议

之日起3日内作出答复。

- 7.2中标

7.2.1 经公示无异议后，招标人确定第一中标候选人为中标人。

7.2.2 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、不按照招标文件的要求提交履约保证金（如有），或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2.3 中标人的投标报价为中标价。

- 7.3中标通知

中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书。

- 8. 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）通过资格审查的投标人少于3个的；

（3）经评标委员会评审后否决所有投标的。

- 9. 纪律和监督

- 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害招标人合法权益。

- 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员

行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得

以任何方式干扰、影响评标工作。

- 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评

审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委

员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有

规定的评审因素和标准进行评标。

- 9.4 对与评标、定标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标、定标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、定标候选人、中标候选人的推荐情况以及与评标、定标有关的其他情况。在评标、定标活动中，与评标、定标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标、定标程序正常进行。

- 9.5 异议和投诉

9.5.1 投标人对评标结果有质疑或投诉的，可根据有关法规的规定，向相关部门书面提出，

但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。

9.5.2投标人对结果提出质疑的可以在评标结果公示期间，按如下联系方式向火炬园招标

工作小组投诉。

电    话：0757-82109663

传    真：0757-82029388

- 10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（工程名称）施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于     年     月     日     时     分前进行反馈。

评标委员会负责人：           （签字）

年         月         日

附表二：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（工程名称）施工招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：                     （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

年      月        日

# 第三章 评标办法（综合评价法）

### 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证等证件的单位名称一致 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 符合第二章“投标人须知”第3.8.3款的规定 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质等级 | 符合本工程招标公告/投标邀请函的要求 |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  |  | 业绩 | 符合本工程招标公告/投标邀请函的要求 |
|  |  | 信誉 | 符合本工程招标公告/投标邀请函的要求 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标范围 | 符合本工程招标公告/投标邀请函的要求 |
|  |  | 工期 | 符合本工程招标公告/投标邀请函的要求 |
|  |  | 工程质量 | 符合本工程招标公告/投标邀请函的要求 |
|  |  | 投标文件有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1款规定 |
|  |  | 已标价工程量清单 | 符合第五章“工程量清单”的各项规定 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第七章“技术标准和要求”规定 |
|  |  | 投标价格 | 符合第二章“投标人须知”第3.2款规定 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 | 总分：100分。其中： 技术标：20分，资信标：20分，经济标：60分 |
|  |  | 综合总得分计算公式 | 综合总得分＝技术标得分＋资信标得分＋经济标得分 |

| 条款号 | 评分因素 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.2 | 资信标评分标准 （20分） | 企业诚信评价等级(5分) | - 1.投标人在佛山市建筑诚信评价体系管理平台开标当天考评获得A级或以上的，得5分； - 2.投标人在佛山市建筑诚信评价体系管理平台开标当天考评获得B级的，得3分； - 3.投标人在佛山市建筑诚信评价体系管理平台开标当天考评获得C级的，得1分； - 4.其他情况不得分。 【本项最高得5分】 注：考评结果以开标当天招标人在佛山市建筑诚信评价体系管理平台查询为准； |
|  |  | 认证情况 （3分） | 投标人通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，全部具备的得3分，少提供一个，扣一分，最低0分。提供相关证书复印件加盖公章。【本项最高得3分】 |
|  |  | 安全生产责任保险 （2分） | 投标人承诺在施工前办理完成安全生产责任保险的得2分。 注：投标人须在投标文件中附上相关承诺书（格式自拟）并加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  |  | 售后服务能力（3分） | 1、投标人承诺在接到保修通知（紧急事故需抢修的需立即到场抢修的除外）之日起1天内派人保修的，得3分； 2、投标人承诺在接到保修通知（紧急事故需抢修的需立即到场抢修的除外）之日起2-3天内派人保修的，得1分； 注：投标人须在投标文件中附上相关承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  |  | 项目团队配备情况（7分） | - 项目负责人（1人） - ①具有注册于本单位的机电工程专业一级建造师得2分； - ②具有注册于本单位的机电工程专业二级建造师得1分； - ③同时具有机电工程或电力工程等相关专业高级工程师职称的加2分； - ④同时具有机电工程或电力工程等相关专业中级工程师职称加1分。【本小项最高得4分】 - 安全负责人（1人） - 持有“安全生产考核合格证C证”的得1分，同时具有机电工程专业高级工程师职称的加2分，同时具有机电工程专业中级工程师职称的加1分。【本小项最高得3分】 注： 1、若同一个人提供属于同类证书不同级别的，只计算高级别证书的得分。 2.须提供相关证书复印件和上述人员在投标人本单位的扣除公告发布当月往前顺推6个月购买社会保险或缴纳个人所得税的证明材料的复印件加盖公章。不提供不得分。（请在相关证明文件上清晰标示出相关人员） 3.有效的社保的证明材料包括：投标人（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明材料扫描件；或投标人（或其分支机构）所属当地社保管理部门网站下载且有社保管理部门电子签章的社保证明的打印件。 4.投标人（或其分支机构）如因所在地区社保查询的不同规定，只能查询至查询日的上上月，不能提供规定社保区间的社保证明的，投标人如提供了当地政府部门的社保管理相应文件，其所提供的社保可以按当地的文件要求相应顺推。否则，不予认可。 5.投标人（或其分支机构）如能提供相关的证明文件证明其符合国家减免或暂缓缴纳社保政策的，可根据相关社保政策，免予提供减免或暂缓缴纳社保所属月份的社保证明。否则，应当按要求提供社保证明。 |
| 2.2.3 | 技术标评分标准 （20分） | 施工方案 （4分） | 投标人根据自己的专业技术水平及管理能力组织编制项目的施工方案，施工方案须涉及到但不限于包括组织架构、实施步骤、管控机制、勾通机制、人员安排策略等内容。 根据供应商的实施方案进行评审： 【优】：根据对项目建设的重点、难点进行分析，提出可行的实施方案，方案切实可行，可操作性强的可得 4分； 【良】：根据对项目建设的重点、难点进行分析，提出较为可行的实施方案，方案可行性较好，可操作性较好的可得2 分； 【一般】：根据对项目建设的重点、难点进行分析，提出的实施方案一般，方案可行性一般，可操作性一般的可得 1分。 差或没有提供项目建设的重点、难点实施方案的不得分。 注：没有相关表述不得分。【本项最高得4分】 |
|  |  | 安全生产管理制度和保障措施 （3分） | 投标人结合项目的安全责任、安全投入、安全培训、安全管理，应急救援措施、安全管理体系认证、危大工程的安全管理措施等内容提供相应的安全生产管理制度和保障措施方案的，得3分；不提供不得分。【本项最高得3分】 |
|  |  | 施工进度计划和各阶段进度的保证措施（3分） | 【优】结合项目实际施工情况，施工段、施工过程的划分科学合理，组织关系及工艺逻辑关系正确符合相关规范规定和施工方案，关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行，满足邀请招标文件对工期的要求，对关键节点的控制措施有力、合理、可行，得3分； 【良】施工段、施工过程划分、组织及工艺逻辑关系基本符合项目施工方案及相关规范要求，关键线路清晰、准确、完整，计划编制可行，能满足邀请招标文件对工期的要求，对关键节点的控制措施合理、可行，得2分； 【一般】关键线路不准确，计划编制不合理，或对关键节点的控制措施不可行，得1分。 注：没有提供进度计划图表和相关表述不得分。【本项最高得4分】 |
|  |  | 电缆品牌 （6分） | 投标人拟用于本项目的电线、电缆品牌相当于：广东电缆、珠江电缆的得6分，低于上述品牌的得1分。 注：投标人在投标文件中附上相关承诺（格式自拟），同一材料承诺多个品牌时，按档次低的品牌计算得分。没有相关承诺不得分。 |
|  |  | 配电箱及开关插座 （4分） | 投标人拟用于本项目的配电箱及配电箱元器件品牌相当于：上海人民电器、西门子、施耐德的得4分，低于上述品牌的得1分。 注：投标人在投标文件中附上相关承诺（格式自拟），同一材料承诺多个品牌时，按档次低的品牌计算得分。没有相关承诺不得分。 |
| 2.2.4（3） | 经济标评分标准 （60分） | 报价得分 （60.00分） | 将所有有效投标报价按低到高进行排序，并以最低的报价作为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=60×（评标基准价/评审价） 注：计算报价得分时，四舍五入后保留小数点后两位有效数。 |

### 评标办法正文部分

- 1、评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本章第2.2款规定的评分标准进行评分，并按总得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；如果投标报价相同，则资信标得分较高的投标人排序优先。按上述环节依然存在同分情形而不能确认排名顺序时，由评标委员会投票决定排名顺序。

- 2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 详细评审标准

2.2.1 分值构成

（1）技术标：见评标办法前附表；

（2）资信标：见评标办法前附表；

（3）经济标：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）技术标评分标准：见评标办法前附表；

（2）资信标评分标准：见评标办法前附表；

（3）经济标评分标准：见评标办法前附表。

- 3、评标程序

3.1 基本程序

评标活动将按以下六个步骤进行：

（1）评标准备；

（2）初步评审；

（3）详细评审；

（4）澄清、说明或补正；

（5）推荐中标候选人，提交评标报告。

3.2 评标准备

3.2.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

3.2.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会负责人。评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作。

3.2.3 熟悉文件资料

3.2.3.1 评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

3.2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、招标控制价（最高投标限价）、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额(如作为计价依据时)、有关的政策文件、国家标准以及评标委员会认为必要的其他信息和数据。但不得明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。

3.2.4 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（清标）

3.2.4.1 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理（本章中简称为“清标”），从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知（包括质疑问卷）。

3.2.4.2 投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间递交到指定地点。投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启。

3.3 初步评审

评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评

审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.3.1 形式评审

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审。

3.3.2 资格评审

评标委员会根据评标办法前附表中的规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审。

3.3.3 响应性评审

3.3.3.1 评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审。

3.3.3.2 投标人投标价格不得超出（不含等于）按照第二章“投标人须知”前附表载明的招标控制价（最高投标限价），凡投标人的投标价格超出招标控制价（最高投标限价）的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。

3.3.4 判断否决投标

判断否决投标的全部条件，在本招标文件《投标文件否决性条款摘要》中集中列示。

3.3.5 算术错误修正

投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；如果单价金额小数点有明显错误，应以总价为准修正单价。

3.3.6 澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人应当根据问题澄清通知要求，以书面形式予以澄清、说明或者补正。

3.4 详细评审

3.4.1 只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。

3.4.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应该认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.4.3按照评标办法前附表中规定的分值设定各项评分因素、评分标准，对技术标、资信标评审和评分；

3.4.4 按照评标办法前附表中规定的分值设定各项评分因素、评分标准，对经济标（投标报价）评审和评分，并对明显低于其他投标报价的投标报价，或者在设有标底时明显低于标底的投标报价，判断是否低于其个别成本；

3.4.5 所有评委对技术标和资信标的独立评分的算术平均值，分别为各投标人技术标得分和资信标得分，各得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.4.6 汇总技术标、资信标、经济标的综合得分。

3.4.7 澄清、说明或补正

3.4.7.1 在详细评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.7.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。

投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.7.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.5 推荐中标候选人

评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本章第2.2款的规定确定并推荐中标候选人。

3.6 编制并提交评标报告

评标委员会在评审结束后向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门（如需要）。评标报告应当包括以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）开标记录；

（3）符合要求的投标一览表；

（4）否决投标情况说明；

（5）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（6）经评审的价格一览表(包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件)；

（7）经评审的投标人排序；

（8）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；

（9）澄清、说明、补正事项纪要。

- 4、特殊情况的处置程序

4.1 关于评标活动暂停

4.1.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

4.1.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

4.2 关于评标中途更换评委

4.2.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的。

（2）评标委员会成员存在与投标人有利害关系以及其他可能影响公正评标的情况，并已经进入评标的。

4.2.2 被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

4.3 记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

# 第四章 合同条款及格式

合同编号：佛新园工【2024】  号

建设工程施工合同

发包人（全称）：

承包人（全称）：

签订时间：    2024 年  月   日

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：佛山火炬创新创业园有限公司

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就火炬园H座首层鲜康达餐厅及D座二楼东中干国际租赁场地电力线路增容安装工程项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：火炬园H座首层鲜康达餐厅及D座二楼东中干国际租赁场地电力线路增容安装工程

2.工程地点：佛山市禅城区华宝南路13号火炬园

3.资金来源：自筹资金

4.工程内容：火炬园H座首层鲜康达餐厅及D座二楼东中干国际租赁场地电力线路增容安装工程等。

5.工程承包范围：火炬园H座首层鲜康达餐厅及D座二楼东中干国际租赁场地电力线路增容安装，包工包料包安全，具体详见发包人提供的设计图纸和工程量清单。

#### 二、合同工期

工期总日历天数：自合同签订生效之日起，  20  日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合   合格  标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                     (¥          元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） 贰万零壹佰贰拾陆圆玖角捌分              (￥20,126.98元 )；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）      /        (¥     /    元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）    /          (¥   /      元)；

（4）暂列金：

人民币（大写）        /           (¥   /      元)。

2.合同价格形式：施工图纸及工程量清单范围内的施工（包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工，按中标综合单价包干）。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：             。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价投标书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于2024  年       月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在      佛山市禅城区    签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自 双方签字、盖章之日起 生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式  肆  份，均具有同等法律效力，发包人执 贰   份，承包人执    叁份。

发包人：  (公章)                  承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：         法定代表人或其委托代理人：

（签字）                           （签字）

组织机构代码：                 组织机构代码：  

地  址：              地  址：  

邮政编码：              邮政编码：

传  真：            传  真：  

电子信箱：                          电子信箱：

开户银行：            开户银行：

账  号：                账  号：

### 第二部分 通用合同条款

通用合同条款直接引用《建设工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0201）第二部分“通用合同条款”内容。该通用条款详见招标文件光盘附件，此略。

### 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：本合同履行过程中双方以书面形式签署的

补充和修正文件（含会议纪要、工程变更、签证等修正文件）。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：           ；

联系电话：                       ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称： /   ；

资质类别和等级：/              ；

联系电话：/                ；

电子信箱：/                    ；

通信地址： /               。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：

                                     。

1.1.3.9 永久占地包括：                      。

1.1.3.10 临时占地包括：                     。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：按招标文件、本工程设计文件和图纸载明的相关的施工及验收规范和国家及地方标准的计价规范等。相关标准，规范文件资料由承包人自行筹集，费用已包含在合同总价中。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按招标文件、本工程设计文件和图纸载明的相关的施工及验收规范和国家及地方标准的计价规范等。相关标准，规范文件资料由承包人自行筹集，费用已包含在合同总价中。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  /  ；

发包人提供国外标准、规范的份数：  /  ；

发包人提供国外标准、规范的名称：  /  。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  /  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应当能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）履行本合同的相关补充协议（含会议纪要、工程变更、签证等修正文件）；

（3）中标通知书；

（4）承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）；

（5）专用条款；

（6）通用条款；

（7）标准、规范及有关技术文件；

（8）图纸；

（9）工程量清单；

（10）组成合同的其他文件：招标文件及附件；

（11）与本工程有关的其他文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：签订合同后，10天内（仅提供图纸）；

发包人向承包人提供图纸的数量：2份及电子版。承包人如需加晒图纸，发包人可协调解决，费用由承包人自己承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：具体详见招标人提供的设计图纸及工程量清单。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：承包人负责竣工资料的整理，并向发包人提交完整的竣工资料：承包人负责竣工图编制(需经发包人审查同意)、竣工资料的备案、归档，提供能够全面、正确反映竣工实况的、由承包人加盖竣工专门印章的竣工图纸肆套（含电子文件），及工程施工质量技术资料一份正本、两份副本。

承包人提供的文件的期限为：提交以上资料的时间为工程完工后30天内；

承包人提供的文件的数量为：竣工图纸贰套（含电子文件），及工程施工质量技术资料一份正本、两份副本；

承包人提供的文件的形式为：发包人指定的形式；

发包人审批承包人文件的期限：五个工作日。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：    双方协商约定           。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在叁 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：施工现场；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：施工现场；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：施工现场；

监理人指定的接收人为：            。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：出入施工场地道路按现状。办理出入施工场地的道路通行权由承包人自行负责并承担相关费用。承包人在投标前应充分勘察现场，为实施合同工程所需修建的场外设施由承包人负责，费用已包含在合同价款内。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：由于本工程位于园区内，应加强场外交通和场内交通的管理，确保园区人员的安全且不影响工作开展。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：施工现场已满足本项目所需的交通条件   。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有     。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 仅用于本项目施工所用，未征得发包人同意，不得将与本项目相关的资料交由第三方或个人查阅或作其他用途  。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：

归发包人和承包人共有。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅用于本项目施工或后续维护需要所用，未征得发包人同意，不得将与本项目相关的资料交由第三方或个人查阅或作其他用途  。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担   。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：

（1）本工程按工程量清单综合单价和费用承包。工程结算造价以中标综合单价和按竣工图实际完成的工程量（须经发包人确认）为依据计算，中标综合单价和费用除下列第(2)款所述情况外，均不作调整。

（2）当发生下列情况时，综合单价以及工程结算造价按以下规定调整：

① 设计变更、现场签证。当设计变更或现场签证发生时，须经发包人核实后进行调整，相应的工程综合单价不变；如工程量清单中有类似项目的，单价参考类似项目中标单价；如工程量清单中没有类似项目的，则参考广东省近期版相应的建设工程计价依据（无法套用计价依据的由双方协商确定），并结合施工时期相对应的建设主管部门发布的人工、材料、机械参考价和市场价确定清单单价，并乘以投标系数i（i=中标价÷招标控制价）后作结算依据。

② 政府部门批准调整的行政事业性收费、税收调整。

③ 按“项”计算的措施项目费、其它项目费一律不作调整，作费用包干处理。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：当核实的工程量与该项目的工程量清单的工程量的偏差在±5%以内(不含5%)、且该项目工程量的偏差引起的造价调整不超过2000元时，结算时该项目清单的工程量不作调整。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：        。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 现场约定  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）办理土地征用、拆迁工作、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：发包人仅在开工前提供施工场地，其它工作由承包人负责办理，费用已包含在投标价中，发包人不另行计量支付。

（2）完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：施工场地内的用水、用电管线及通讯设施由承包人根据施工需要自行解决，且按国家安装规范安装经正式检验的独立施工用水表、电表，施工用水、用电费及通讯费等由承包方负责，相关费用已包含在本工程投标总价中，发包人不另行计量支付。

（3）开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：施工便道由承包人自行考虑，费用已包含在合同价中。

（4）提供有关资料的时间：开工前3天。

（5）办理有关所需证件的约定：由承包人办理本工程有关的施工报建手续和竣工验收手续，发包人协助提供相关资料。有关施工所需证件、文件由承包人办理，费用（包括建设工程质量监督费由承包人支付）已包含合同价中。

（6）现场交验的时间：开工前3天。

（7）提供标准与规范的时间：开工前。

（8）组织图纸会审和设计交底的约定：开工前。

（9）协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护工作的约定：施工过程中若因承包人施工措施不当原因造成的损坏，由承包人承担因此而引起的一切经济损失和法律责任。

（10）接收已完工程支付工程相关价款的约定：

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/   。

发包人是否提供支付担保：    /   。

发包人提供支付担保的形式：      /   。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容： 按照法律规定及建设工程竣工资料要求  。

承包人需要提交的竣工资料套数：承包人负责竣工图编制、竣工资料的备案、归档，提供能够全面、正确反映竣工实况的、由承包人加盖竣工专门印章的竣工图纸贰套（含电子文件），及工程施工质量技术资料一份正本、两份副本。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  承包人 。

承包人提交的竣工资料移交时间：    30天  。

承包人提交的竣工资料形式要求：  发包人指定的形式。

- 承包人应履行的其他义务：

（1）承包人负责的部分工作：承包人办理本工程有关的施工报建手续，完工（竣工）验收手续、完工（竣工）档案的整理、编制及移交。其它事宜在具体发生时商定。（费用按政策规定各自承担相应部分）。承包人必须充分考虑各项报建手续所需的时间，合理安排工期，不得以此延迟工期。上述工作所需相关费用承包人已在投标报价中考虑，并包含在合同价中。

（2）承包人应做的其他工作及要求：

①负责施工范围内卫生清洁并不得破坏施工场地范围外的环境卫生，并要求文明安全检查一次通过。若由承包人原因引起的区内卫生投诉，应立即按要求清理干净；如超4个小时未派人清理解决的，发包人每次罚承包人500元人民币，并由发包人安排人员清理，并由发包人直接先行支付费用给相关人员，但所发生的费用由承包人负责承担，均在工程款中扣除。

②负责做好施工现场与周边地区噪声防护等工作。若承包人在施工过程中违反规定受到城监、执法等有关部门的处罚，发包人每次罚承包人2000元人民币，均在工程款中扣除。

③协助发包人办理工程规划验收。

④负责竣工资料的整理、备案、归档，完成后提供给发包人完整的符合行政主管部门要求的竣工资料存档。除去行政主管部门外，发包人要求承包人提供不少于三套资料。

⑤必须完善与本项目有关的资料接收、整理和交接、归档工作，须完成与本项目有关的所有验收与交接工作，并无条件与发包人、项目总承包方、其它专业分包施工单位配合完成上述相关工作。

⑥在发包人规定的时间内无条件对施工辅助设施进行拆卸和清理场地。

⑦施工过程中施工单位必须做好原有物品的防护，由承包人负责防护和保护，如有损坏的，由承包人负责恢复并支付相关费用，该费用由承包人在投标报价中综合考虑，发包人不再支付该费用。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：    ；

建造师执业资格等级：    ；

建造师注册证书号：  ；

建造师执业印章号：  ；

安全生产考核合格证书号：  ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                    。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：                    。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权终止施工合同，并将合同价的5%在合同款中扣除，做为违约金收取，同时将视为刻意隐瞒事实、弄虚作假骗取中标。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：视为承包人违约，发包人有权终止施工合同，并将合同价的5%在合同款中扣除，做为违约金收取。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：视为承包人违约，发包人有权终止施工合同，并将合同价的5%在合同款中扣除，做为违约金收取。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：签订施工合同前 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 视为承包人违约，发包人有权终止施工合同，并将合同价的5%在合同款中扣除，做为违约金收取。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：视为承包人违约，发包人有权终止施工合同，并将合同价的5%在合同款中扣除，做为违约金收取。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：视为承包人违约，发包人有权终止施工合同，并将合同价的5%在合同款中扣除，做为违约金收取。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每人·次罚款￥500元，超过三次施工管理人员不到位的，发包人有权终止施工合同，并有权要求承包人承担由此所造成的一切损失【人员不到位是指施工人员未经发包人同意擅自离开工作岗位，接到发包人通知后两小时内不到施工现场的】。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：  本项目范围内的工程  。

主体结构、关键性工作的范围：        /              。

本工程禁止转包。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：      /                 。

其他关于分包的约定：              /

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：        /              。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，直到工程竣工验收通过之日止。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：  /  。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：    /         。

担保内容、方式和责任等事项的约定：   /    。

提供履约担保的时间：    /    。

发包人提供支付担保的约定:      /      。

履约担保退还时间的约定：      /      。

担保内容、方式和责任等事项的约定：    /      。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按本工程监理合同约定 。

关于监理人的监理权限：按本工程监理合同约定。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号：    ；

联系电话：  ；

职    务：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：

（1）合同工程质量标准：符合国家有关施工质量验收标准达到合格标准。如达不到质量标准，即为验收不合格，发包人有权不再支付工程费用。

（2）工程质量验收标准：①符合中华人民共和国国家规定的现行施工竣工验收规范、标准（或地方政府主管机关的具体规范、标准）；②上级主管部门有关工程竣工的文件和规定；③符合招标文件的工程技术指标及各项要求；④工程设计文件及施工、设计图纸；⑤双方共同协商的标准。

关于工程奖项的约定：   /                    /                       。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按国家、部门的规范标准、地方性文件规定及设计图纸或监理工程师的要求执行。

监理人不能按时进行检查时，应提前    12   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  24       小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：     0事故                      。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：    遵从发包人管理                                     。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：                                 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：本招标工程项目施工期间承包人须按国家规范要求设置足够警示标志及防护标志，如因施工而引起的交通事故或安全事故责任和因此发生的费用，由承包人负责。发生事故的风险费用，由承包人在投标报价中予以考虑。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：

(1)  安全防护、文明施工措施的内容及范围：安全防护文明施工措施费用须专款专用，以现行广东省统一工程计价依据规定为准及 按佛建工【2007】41号文件规定执行；

(2)  安全防护、文明施工措施费的总额(￥20,126.98)元。

安全防护文明施工措施费的支付：安全防护、文明施工措施费与工程进度款同期计量。余额与工程进度款同期支付。

违约责任：

（1）由于发包人未支付或未及时支付安全防护、文明施工措施费用，而导致工程未能按要求实施安全防护、文明施工，承包人受建设行政主管部门处罚及企业信誉等损失，或因此无法取得建筑工程许可证的，发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。

（2）承包人按合同提取了安全防护

安全防护、文明施工措施费用应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用。而工程安全防护、文明施工仍无法达到建设行政主管部门有关规定要求的，承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：               。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前三天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：   3天内    。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 2天内      。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  3个日历天                    。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：               。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：               。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起   15  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：   按通用条款规定  。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：经发包人确认的第三方影响，工期可顺延，但不作费用赔偿。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

若因承包人原因造成工期延误，一切措施和费用由承包人承担，并且从延误的第1天起，每天罚款人民币￥1000元；因承包人原因造成工期延误10天以上，发包人有权单方解除合同，并追究承包方的违约责任；如在施工过程中，因承包人原因造成连续停工超过15天，或间歇性施工造成工程进度严重滞后的，发包人有权单方解除合同，并追究施工单位的违约责任。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  合同总价的10%

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  按实际情况三方协商

。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）、8级以上（包含8级）的台风；

（2）、在连续24小时内所降雨量超过50mm（包含50mm） ；

（3）、在任何6小时内降雪量300 mm以上；

（4）、摄氏40度以上（包含摄氏40度）的高温天气；

（5）、摄氏零下5度以下（包含零下5度）的严寒天气；

所有上述风、雨、雪、气温等都以佛山市气象局测定或公布的数据为准。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：                /                。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人不供应材料和工程设备  。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：发包人认为重要的需报送的材料或工程设备需经发包人认可后方可采购和进场。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：      /                   。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：                   。

施工现场需要配备的试验设备：                    。

施工现场需要具备的其他试验条件：                    。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：    按行业规范                       。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：中标人须对本工程的施工质量负责，并严格按经审批的设计图纸组织施工。在施工过程中，如发现设计图纸存在纰漏的，应由设计单位出设计修改通知，未经招标人签证认可的变更或修正，不得作为调整结算价款的依据。如因不按设计图纸施工或施工质量问题等中标方原因造成的返工修正而产生的费用增加，须由中标人自行承担，招标人无须签证。如因招标人要求变更设计而发生的工程变更，应依据变更指示参照上述计价规定调整合同价格。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:  工程变更结算造价以中标综合单价和根据施工图纸、设计变更或洽商和竣工图纸等资料实际完成的工程量为依据。当设计变更或现场签证发生时，相应的工程综合单价不变；如工程量清单中有类似项目的，综合单价参考类似项目中标综合单价；如工程量清单中没有类似项目的，则参考广东省2010年相应的建设工程计价依据（无法套用计价依据的由双方协商确定），并结合施工时期相对应的建设主管部分发布的人工、材料、机械参考价和市场价确定清单综合单价，并乘以投标系数i（i=中标价÷招标控制价）后作结算依据。

措施项目费按项计算的项目一律不作调整，作费用包干处理。

工程的结算造价最终以审定的工程造价为准。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：      2天内              。

发包人审批承包人合理化建议的期限：    2天内                 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：      /                                  。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：       /          。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  按通用条款    。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：    不作调整        。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下   /   对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：    /  ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：      /            。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± /  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：       /            。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：

风险费用的计算方法：                             。

风险范围以外合同价格的调整方法：                  。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：          /

风险费用的计算方法：                /               。

风险范围以外合同价格的调整方法：/    。

3、其他价格方式：                    。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：按合同价款扣减暂列金额、暂估价后的 30 %支付。

预付款支付期限：合同签订并施工进场后5个工作日内 。

预付款扣回的方式： 直接抵作工程款 。

12.2.2 预付款担保

本项目不要求承包人提交预付款担保。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：                                       。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按中标综合单价和竣工图的工程量进行结算。

当工程项目变更或增减时，变更或增减工程项目的工程量清单单价按照如下办法确定：

A、变更或增减工程项目在工程量清单中有相同的，按投标文件的报价单价；有类似工程量清单的，参考投标文件的报价单价按施工合同通用条款规定的条款调整；

B、变更或增减工程项目单价，在承包单位投标报价的工程量清单中没有类似项目单价的，按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、2010年《广东省建设工程计价通则》、《广东省建筑与装饰工程综合定额》、《广东省安装工程综合定额》、《广东省市政工程综合定额》和《广东省园林绿化工程综合定额》和佛山市造价管理站现行的文件计价。材料价按以下顺序计算：①材料价按相应投标报价的材料单价；②投标报价的材料单价中没有材料单价的，若该材料在《佛山市工程造价信息》有发布价的按施工同期《佛山市工程造价信息》的发布价，若该材料在《佛山市工程造价信息》无发布价的按施工同期的实际材料价格计算（须经监理单位核实、招标人审定)。

C、变更或增减工程项目单价，在承包单位投标报价的工程量清单中没有或没有类似单价的，广东省工程综合定额内相应定额也没有的，由承包单位根据相关的法律法规将单价分析(需提供承包单位向材料或设备投标人的主要材料或设备的询价文件等相关证明文件)，送监理单位和发包人及发包人委托有资质的咨询单位审定。

D、根据以上B②及C计算所得的综合单价在结算时要乘以投标系数i（i=中标价÷招标控制价）进行调整。

E、若在施工期间发生使用材料变更的，则由施工单位向监理单位提出造价变更依据，并经招标人审定，据此作为价差调整的依据

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：    双方协商                       。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：           /          。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：      /                。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：以形象进度为准，具体为：

- （1）签订合同后5个日历天天内支付至合同总价的30%（预付款）；

- （2）电缆全部到了施工现场并经发包方确认后7个日历天支付至合同总价50%；

- （3）整体工程完成，竣工验收合格后支付至合同总价的80%；

（4）确定工程项目最终结算金额（以委托第三方审定结算报告，双方确认为准），支付到最终结算总金额的97%；剩余3%为质保金，24个月责任缺陷期满后，如无发生质量或服务扣款，则在收到乙方支付质保金请款申请一次性付清（不计利息）。

（5）中标人需按时支付农民工工资，如没有按时支付，招标人可以直接代支付农民工工资，并从工程款中扣除。

（6）全部工程款支付时应持当地税务局开出的建筑工程专用施工发票。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：    按通用格式                。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  按通用格式             。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：    按通用格式           。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：     。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：    3天内              。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 15天内        。

（2）发包人支付进度款的期限：          7天内               。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  /        。

12.4.6 支付分解表的编制

（1）、总价合同支付分解表的编制与审批：               。

（2）、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：           。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前    8   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  24       小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：联合验收                    。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：                  /

。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：   20个日历天                     。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：     /  。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：    从延误的第1天起，每天罚款人民币￥500元；因承包人原因造成工期延误10天以上，发包人有权单方解除合同，并追究承包方的违约责任；逾期竣工违约金的上限：  合同总价的10% 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：              /                                     。

（1）单机无负荷试车费用由            /         承担；

（2）无负荷联动试车费用由          /           承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：           /            。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 收到退场通知书后7天内 。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：  30天内                  。

竣工付款申请单应包括的内容：

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：    30天内                。

发包人完成竣工付款的期限：

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：    2份                。

承包人提交最终结算申请单的期限：工程结算经审定后支付至总结算价的97%，余下的3%作为质量保证金，在竣工验收满24个月后结清（不计利息）。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：             。

（2）发包人完成支付的期限：                         。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：   24个月   。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：按审定总结算价的3%  。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第   2  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ；

（2）  按审总定结算价的3%  的工程款；

（3）其他方式:                                       。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第   2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方:                  /                   。

关于质量保证金的补充约定：全部工程通过竣工验收合格并经发包人委托的造价咨询单位审定结算后扣工程审定总结算造价的3％作为质量保证金，在工程保修期满后后扣除质量保修期间由发包人代支付的维修费用将剩余部分支付给承包人，保修金不计利息。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：双方根据国家《建设工程质量管理条例》及国家、地方规范标准有关规定，结合具体工程约定质量保修期按工程质量保修书规定执行 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：   24小时内           。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  因发包人原因致使承包人无法正常组织施工造成延误工期的  。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 作工期顺延赔偿   。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  作工期顺延赔偿  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  发包人承担相应的经济责任  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  作工期顺延赔偿   。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  作工期顺延赔偿  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  作工期顺延赔偿  。

（7）其他：  /   。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  15  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 因承包人原因造成工期延误的、影响项目施工质量的、违反有关法律法规的 。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 每延误壹天，承包人赔偿给发包人￥1000元，

最高处罚金不超过合同总价的10%，罚款直接在结算中扣除 。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  承包人原因造成工期延误或无故停工的，无正当理由一次性连续停工达到7天的，累计停工达15天的，则发包人可无条件解除合同关系，并追究因此给发包人造成的损失（损失包括但不仅限于经济损失）。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 按投标人标价的工程量清单计算。对于未仅为材料的部分则以投标人采购单据作经济赔偿，但材料必须为发包人认可进场的材料。

#### 17 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

1)、8级以上（包含8级）的台风；

2)、在连续24小时内所降雨量超过50mm（包含50mm） ；

3)、在任何6小时内降雪量300 mm以上；

4)、摄氏40度以上（包含摄氏40度）的高温天气；

5)、摄氏零下5度以下（包含零下5度）的严寒天气；

所有上述风、雨、雪、气温等都以佛山市气象局测定或公布的数据为准。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后    天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：

全体施工人员必须办理平安卡，为从事危险作业的职工办理工伤保险、意外伤害保险，并为施工场地内自有人员（包括分包人在内）生命财产、施工机械设备和材料及其它相关规定要求的投保范围办理保险，上述保险及平安卡办理工作和相关一切费用由承包人负责和支付。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：                                  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：          。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：              。

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：           。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                             。

选定争议评审员的期限：                               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                     。

其他事项的约定：                                     。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                           。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  1   种方式解决：

（1）向 佛山 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向         人民法院起诉。

21、补充条款

21.1改造期间，不得影响本单位的正常用电，保证电力的正常供应。若施工活动干扰到佛山火炬创新创业园有限公司整个区域的日常工作，承包人需调整施工时间，把施工活动安排在下班之后或周六、日等非工作时间，由此增加的费用承包人须综合考虑在投标报价中，发包人不再支付由此产生的任何费用。

21.2改造项目在转换或调试期间，须由承包人提供临电供应，以保证日常工作用电。

第四部分 合同附件格式

附件1：

承包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量 等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆 | 按招标文件清单要求 | 米 | 按招标文件清单量 |  | 合格 | 合同有效期内 | 安装现场 |  |
| 2 | 成套配电箱 | 按招标文件清单要求 | 个 | 按招标文件清单量 |  | 合格 | 同上 | 同上 |  |

附件2：

工程质量保修书

发包人:（全称）佛山火炬创新创业园有限公司

承包人:（全称）

为保证火炬园H座首层鲜康达餐厅及D座二楼东中干国际租赁场地电力线路增容安装工程施工质量在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和相关法律法规等规定，经协商一致，订立本质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

工程量清单内容

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为   /    年；

3．装修工程为   /    年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   24个月；

5．供热与供冷系统为   /      个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    /    年；

7．其他项目保修期限约定如下：

本工程范围的其他项目保修期均为24个月               。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                            承包人(公章)：

地  址：                                  地  址：

法定代表人(签字)：                        法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                        委托代理人(签字)：

电  话：                                  电  话：

传  真：                                  传  真：

开户银行：                                开户银行：

账  号：                                  账  号：

邮政编码：                                邮政编码：

### 附件3：                       廉  政  合  同

发包人:（全称）佛山火炬创新创业园有限公司

承包人:（全称）

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1 双方权利和义务

1.1 严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2 严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3 合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业 秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查 处违法违纪行为。

1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6 发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用条款》第87条规定处理。

2 发包人义务

2.1 发包人及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用。

2.2 发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动，不得接受承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

2.3 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

2.4 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不 得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。

2.5 发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6 发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备 供应、工程分包、劳务等经济活动。

3 承包人义务

3.1 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支付的任何费用。

3.3 承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4 承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

3.5 承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4 违约责任

4.1 发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成损失的，应予赔偿。

4.2 承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予承包人1～3年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；

5 双方约定

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门 相互约请对本合同执行情况进行检查。

6 合同法律效力

本合同作为             施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。

7 合同生效

本合同自合同双方当事人签署之日起生效，至合同工程竣工验收合格之日后失效。

8 合同份数

本合同一式 四 份，合同双方当事人各执 贰 份。有上级部门的，合同双方当事人应各送交其上级部门一份。

发 包 人：（公章）                       承 包 人：（公章）

法定代表人：（签字）                  法定代表人：（签字）

联系电话：                              联系电话：

上级部门：（公章）                      上级部门：（公章）

年    月   日                        年    月   日

# 第五章 工程量清单

（另附）

# 第六章 图纸

（另附）

# 第七章 技术标准和要求

依据设计文件的要求，本招标项目的材料、设备、施工及建设成果须达到现行的中华人民共和国、省或行业的工程建设标准及规范的要求。

# 第八章 投标文件格式

- 目  录

第一节 资信标

一、资格审查强制性条件资料（企业）

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书(如有)

四、资格审查其他材料

附表一：投标人基本情况表

投标人基本情况表-附件

附表二：项目管理机构配备情况表(如有)

项目管理机构配备情况表-附件

附表三：拟派驻本工程的项目负责人和技术负责人（如有）简历

拟派驻本工程的项目负责人和技术负责人（如有）简历-附件

附表四：近年完成的类似项目业绩及获奖情况表（如有）

近年完成的类似项目业绩及获奖情况表（如有）-附件

附表五：拟投入本工程的主要施工设备表（如有）

附表六：近年财务状况（如有）

近年财务状况（如有）-附件

附表七：企业信誉（信用）状况声明

第二节 技术标

一、施工方案

二、安全生产管理制度和保障措施

三、施工进度计划和各阶段进度的保证措施

四、电缆品牌

五、配电箱及开关插座

本节内容格式不限，由投标人根据第三章综合评分表的要求及结合容自身情况自行拟定方案、承诺函等内容。

第三节 经济标

一、诚信投标承诺书

二、投标函及投标函附录

三、投标保证金

四、履约承诺书

五、已标价工程量清单

六、经济标其他材料

- 第一节 资信标（含资格审查资料）格式

- 一、资格审查强制性条件资料（企业）

资格审查强制性条件资料（企业）

| 项目 | 招标要求 | 投标人达到程度的简述(由投标人填写) |
| --- | --- | --- |
| 营业执照 | 具有在中华人民共和国境内注册的独立企业法人营业执照，并处于有效期。 |  |
| 资质要求 | 投标人须具有下列资质之一； ①具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级或以上（含三级）资质； ②具备建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包三级或以上（含三级）资质； ③具备建设行政主管部门颁发的机电工程施工总承包三级或以上（含三级）资质。 |  |
| 安全生产许可证 | 单位名称与营业执照相符，开标当日处于有效期范围之内。 |  |
| 业绩 | 提供加盖投标人公章的合同复印件和竣工验收报告 |  |
| 信誉 | 提交企业信誉（信用）状况声明。 |  |
| 授权代理人 | 须提供符合招标文件规定的有效授权文件及身份证原件的扫描件。 |  |

注：1.投标人须填写《投标人基本情况表》等附表，并根据各附表的内容后附企业营业执照（副本）、企业资质证书（副本）、《建筑施工企业安全生产许可证》、项目业绩证明材料等原件的复印件并加盖投标人公章。

2.提供的复印件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。

3.有关投标人信誉（信用）状况的声明，须提交复印件并加盖投标人公章。投标人须对所提交的声明内容的真实性和准确性负责，并且仅作为评标委员会的评标参考，但不作为最终评审依据。评标委员会及招标人有权就投标人提交的声明内容的真实性和准确性作进一步的调查核实，如发现与事实不符，则否决其投标，同时投标人还须承担因涉嫌提交资料内容不实所造成的一切后果。

4.投标人如不满足上述强制性条件中的任何一条，将被认为资格审查不合格。

- 二、法定代表人身份证明

（可使用工商局印制的格式）

单位名称：_______________________________________________________

单位性质：_______________________________________________________

地    址：_______________________________________________________

成立时间：____________年_______月_______日

经营期限：_______________________________________________________

姓    名：__________ 身份证号码：______________联系电话（手机）：___

性别：________  年龄：________ 职务：________

系            （投标人单位名称）            的法定代表人。

特此证明。

投标人：____________________（盖公章）

日  期：__________年______月_____日

注：1、投标人应保证所提供的联系电话有效，以保证能及时通知投标人，否则由此引起的一切后果由投标人承担。

2、开标评标会议期间，评标委员会如果认为有必要，要求投标人对投标文件含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清或说明时，投标人的法定代表人或其授权代理人应在 1 小时内按照评标委员会的要求进行书面澄清或说明，否则，投标人须自行承担后果。

3、本法定代表人身份证明书后必须附上法定代表人的身份证复印件。

4、如使用工商局印制的格式，亦必须提供法定代表人的联系电话。

- 三、授权委托书(如有)

（可使用工商局印制的格式）

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改有关          （工程名称）施工招标的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明原件及代理人身份证原件的扫描件

投标人：                                   （盖公章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人联系电话：

年       月       日

注：1、投标人应保证所提供的联系电话有效，以保证能及时通知投标人，否则由此引起的一切后果由投标人承担。

2、开标评标会议期间，评标委员会如果认为有必要，要求投标人对投标文件含义含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清或说明时，投标人的法定代表人或其授权代理人应在 1 小时内按照评标委员会的要求进行书面澄清或说明，否则，投标人须自行承担后果。

3、本授权委托书后必须附上获授权代理人的身份证复印件。

4、如使用工商局印制的格式，亦必须提供委托代理人的联系电话。

- 四、资格审查其他材料

- 附表一  投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮 政 编 码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表后须附企业营业执照（副本）、企业资质证书（副本）、《建筑施工企业安全生产许可证》等材料的复印件并加盖投标人公章。

2.提供的复印件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。

- 附表二  项目管理机构配备情况表（如有）

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险号 |  |

注：1.表后须附上述人员（项目负责人）相关执业或职业资格证明文件（包括身份证）原件的复印件并加盖投标人公章。

2.表后须附由当地社保管理相关部门出具的所填相关人员在投标人本单位购买的近期（扣除招标公告/投标邀请函发布当月往前顺推 6 个月）的证明材料的原件的复印件并加盖投标人公章。

3.属于广东省以外的投标人（包括联合体各成员）的上述人员，须附在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息登记的查询网页打印件并加盖投标人公章。

- 附表三  拟派驻本工程的项目负责人和技术负责人（如有）简历

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 专 业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历（何时在哪些工程项目中任何职务） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 备注 |  |
| 备注（有何其他特殊才能，受过哪些奖励等） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.拟派项目负责人和技术负责人（如有）应分别填写本表，且表后须分别附个人的相关执业或职业资格证明文件（包括身份证）原件的复印件并加盖投标人公章。

2.表后附拟派项目负责人和技术负责人（如有）有无在在建项目任职或参与其他项目投标的声明（格式自拟，须提交原件的复印件并加盖投标人公章）。

3.如对项目负责人业绩如有要求，还须附相关证明材料的原件的复印件（具体材料要求见第三章评标办法中相应内容，并加盖投标人公章），如前述证明材料不能清晰反映有关特征和必要信息的，还须提供该项工程业绩的业主证明并须附有业主方的联系人及联系电话。

4.提供的复印件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。

5.需提供技术负责人资质证书及社保复印件（具体材料要求见第三章评标办法中相应内容，并加盖投标人公章）。

- 附表四  近年完成的类似项目业绩及获奖情况表（如有）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 获奖情况 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注： 1.附业绩证明材料原件的复印件（具体材料要求见第一章投标邀请函或第三章评标办法中相应内容，并加盖投标人公章），如前述证明材料不能清晰反映有关特征和必要信息的，还须提供该项工程业绩的业主证明并须附有业主方的联系人及联系电话。

2.提供的复印件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。

- 附表五  拟投入本工程的主要施工设备表（如有）

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附表六  近年财务状况（如有）

注：具体材料要求见第三章评标办法中相应内容，并加盖投标人公章。

- 附表七  企业信誉（信用）状况声明

致：        （招标人）

经慎重、认真核查，本单位郑重声明如下：

- 本单位近三年（自招标公告发布之日上溯）没有发生骗取中标、被取消投标资格的行政处罚、严重违约、重大工程质量问题及重大安全生产责任事故的情况。

- 本单位目前没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。

- 本单位未被佛山市中级法院列为失信被执行人。

- 本单位未被佛山市公共信用信息管理系统列入失信名单。

- 本单位未被应急管理部门、行业行政主管部门在一定时限内依法依规限制参与佛山市工程建设项目投标的。

- 本单位未被应急管理部门和行业行政主管部门依法纳入联合惩戒对象、纳入全国安全生产联合惩戒“黑名单”和行业诚信系统管理“黑名单”等。

本单位不会向招标人、评标委员会故意隐瞒上述情况的相关信息。

投标人：                             （盖公章）

法定代表人：                            （签字）

年      月    日

注：如为联合体投标人，联合体各方均须作出声明，须分别提交原件并分别加盖单位公章及签字。

- 第三节 经济标格式

- 一、诚信投标承诺书

- 诚信投标承诺书

致：        （招标人）

本人以法定代表人的身份代表本单位郑重承诺：

一、本单位将遵循公开、公正和诚实信用的原则参加 ____________________                           工程施工项目的投标。

二、本单位所提供的一切材料都是真实、有效、合法的，没有伪（变）造或虚假成份。

三、本单位近三年（自招标公告/投标邀请函发布之日上溯）没有发生骗取中标、严重违约、重大工程质量问题以及贿赂等违法违规行为。

四、自觉维护招投标市场秩序，不以他人名义投标，不出借、转让、买卖、伪造企业或从业人员的资质证书、证照、业绩、获奖表彰等相关资信证明文件和印章，也不允许其他企业或个人以本单位名义投标。

五、依法公平竞争，不组织、不参与围标串标，不采取虚假或恶意投诉等不正当手段损害、侵犯招标人或其他投标人的正当权益。

六、保证参加投标的建造师没有在其他在建工程中担任项目负责人，若在资格审查时发现或中标后有投诉被查实，视为故意隐瞒事实、弄虚作假。

以上内容本人已仔细阅读，本单位如违反上述承诺内容，愿意接受行业行政主管部门按照有关规定进行的处理（处罚）。

投标人：                             （盖公章）

法定代表人：                            （签字）

年      月    日

- 二、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                  工程施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）          （小写）         元的投标总报价，在招标文件规定的工期，即    日历天之内，按合同约定及招标文件等有关规定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，保证工程质量达到        验收质量等级标准，并满足招标文件中规定的相关要求。我方完全理解并接受招标文件中所规定的工程款额的确定和支付办法。

2．我方承诺在投标有效期（投标文件截止之日起     天）内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）

（小写：￥        元）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3款规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。

投标人：                             （盖公章）

法定代表人：                            （签字）

年      月    日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人（建造师） |  | 姓名： |  |
| 2 | 计划开工日期 |  | 年 月 日（暂定，实际以开工令为准） |  |
| 3 | 工期 |  | 个日历日 |  |
| 4 | 计划竣工日期 |  | 年 月 日 |  |
| 5 | 质量标准 |  |  |  |
| 6 | 缺陷责任期 |  |  |  |
| 7 | 工程质量保修的约定 |  |  |  |
| 8 | 误期赔偿费 |  | 元/天 |  |
| 9 | 误期赔偿费最高限额 |  | 合同价款的 % |  |
| 10 | 质量保证金扣留百分比 |  |  |  |
| 11 | 专用合同条款的其他内容 |  |  |  |
| 备注：1、投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写，本备注栏的内容可以删除以节省篇幅； 2、如招标人未公布计划开工日期，则该栏数据可不填，并默认开工日期以监理工程师签发的开工令日期为准。但工期承诺必须符合招标要求； 3、“质量标准”要求投标人明确填写施工质量目标（如合格，获评“建设工程优质奖”称号等），并满足招标文件规定的相关要求； 4、“缺陷责任期”、“误期赔偿费”、 “误期赔偿费最高限额”及“质量保证金扣留百分比”的数据请留意本招标文件第四章合同条款及格式中专用合同条款的相关内容； 5、“工程质量保修的约定” 要求投标人明确填写是否接受本招标文件第四章合同条款及格式中附件2工程质量保修书的内容。如有更有利于招标人的承诺，可在满足招标要求的基础上按实际承诺填写； 6、“专用合同条款的其他内容” 要求投标人明确填写是否接受本招标文件第四章合同条款及格式中专用合同条款的其他内容。 |  |  |  |  |

投标人：                             （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

年      月    日

- 三、履约承诺书

履约承诺书

致：          招标人名称

我单位在         工程施工招标活动中，如有幸中标，在此郑重承诺：

1、我公司将严格按照在投标文件中填报的人员数量和资历，在收到中标通知书后立即报送符合要求的相关资料报招标人核查，经核查符合要求后立即组织进场完成本项工程，并根据工程的实际需要增派相关人员。

2、我公司将严格按照在投标文件中填报的施工机械及试验设备在收到中标通知书后立即组织进场，同时承诺，根据工程的实际需要增加设备。

3、我公司承诺并完全接受业主对本工程项目工程款项的监管。

4、我公司承诺，在工程的实施过程中，我们完全响应招标文件的所有条款，履行合同义务。质量检验标准绝不低于招标文件或国家及广东省、佛山市地方强制性标准要求。

5、我们完全响应和遵守招标文件及合同中规定的工程验收、计量、支付办法。

6、我公司承诺，在工程施工过程中，一定遵照投标文件中承诺的施工组织设计，精心设计、精心施工，确保工程质量、安全生产满足相关规定和要求，并保护环境，按业主要求的工期完工。

7、我公司承诺，在工程实施过程中，及时、足额发放所有的民工工资及相关费用。否则业主有权动用全部或部分民工工资保证金用以发放民工工资及相关费用。

8、我公司承诺，在工程实施过程中，严格按照有关的规定做好各项安全保障措施。否则业主有权为确保安全生产而动用部分或全部安全生产费另行委托其它单位实施安全保障措施。

9、我公司承诺，在工程实施过程中，严格按照有关的规定做好施工现场与周边的临时交通维护与疏导措施。

10、我公司承诺，在工程实施过程中，严格按照设计图纸及相关规范组织施工，并加强施工组织管理。如发生重大安全生产事故或重大工程质量事故，我方无条件承担全部法律责任。

若我公司在工程实施过程中违背上述承诺，则招标人有权取消我公司中标的资格或解除施工合同，并有权对我公司处以经济处罚。

投标人：                             （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

年      月    日

- 四、已标价工程量清单

投标人应遵照第二章“投标人须知”第3.2款及第五章“工程量清单”的有关规定编制工程量清单报价。

本章所提供的工程量清单报价表的格式摘自国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。投标人在应用殷雷、广联达、易达等相关的计价软件编制清单报价时，因软件差异所产生的细微格式偏差不作为否决投标条件，但招标人所提供的工程量清单的内容及相关计价标准和规范明确要求填报的内容不得缺失。

- 五、经济标其他材料

其他材料

注：此处提交招标文件规定以外，投标人认为需要提交的其他材料。

- 附件：

封面格式

（项目名称）投标文件

£正本 £副本

投 标 人：

投标人地址：

项目负责人：

联系电话：

年      月      日

投标文件密封套格式

致：佛山市科技创新控股有限公司

项目名称：

项目编号：

投标文件

正本   份/副本   份，电子版  份

投标人名称：

投标人地址：

投标人联系电话：

投标人传真：

在二〇二四年  月  日上/下午__：__时之前不得启封